沈阳鑫通建设工程有限公司

强风安全生产预测预警

沈阳市气象台实时发布大风蓝色预警信号：预计27日8时到20时，沈阳地区偏北风6级，阵风7到8级，请注意防范。2019年5月27日6时26分发布。

一、方针原则

坚持“安全第一，预防为主”、“保护人员安全优先，保护环境优先”的方针，贯彻“常备不懈、统一指挥、高效协调、持续改进”的原则。

项目部成员，各小组成员必须通过必要的渠道及时了解天气状况，如微博，微信公众号，天气预报APP，广播，电视，以及其他各种及时显示天气情况软件媒体等获取全县气象信息，确认是否进入四级大风应急预警。

二、危险源的确定

强风可能造成的事故：

1.扬尘

2.密目网、漂浮物飞起搭上高压线而发生停电事故。

3.起重机发生折臂事故。

4.设备连接部位折断而发生物体打击事故。

5.高处作业发生坠落事故。

三、应急方案

1.目的

当突发事件（事故）发生时，为了将环境影响及健康安全方面的损失降低到最低限度，为下一步的环境整治作必要的处理和准备，特制定本应急方案

2.范围

本应急方案适用于四级以上大风项目部所有在建工程发生突发事件（事故）时的应急处理。

3.职责

(1)项目部负责对本应急方案的实施。

(2)项目部负责督促检查各组对本应急方案的落实情况。

(3)各组负责对本应急方案的实施。

(4)其它部门根据部门职责分工，协助落实本应急方案。

4.程序

(1)对大风天气项目部在建工程必须全面停工，落实大风应急预案，禁止工程土方开挖、回填，禁止可能产生扬尘的一切施工，对现场道路进行洒水作业，将扬尘降低到最低。

(2)由现场专职安全员对整个施工现场进行全面、细致的巡查，发现安全隐患，及时消除。

(3)对施工现场的施工机械，尤其是起重机械进行及时检查，消除安全隐患。

(4)受大风影响的室外物品、人员不要在广告牌、临时搭建物等下面逗留。

(5)对现场堆放的施工材料进行全面覆盖，以免造成扬尘污染。

(6)对操作工人及现场专门负责扬尘治理的人员进行提前通知，对现场道路进行洒水作业，确保环境污染。

四、应急预案保障措施

1.加强值班和信息沟通。在大风天气期间要实行24小时值班制度，畅通联系渠道，随时了解和掌握有关情况，随时报告。

2.物资保障。后勤保障组要负责应急物资的储备工作，做到周到细致、及时到位、保障有力。

3.技术保障。及时准确了解天气情况，及时做好防风技术准备工作。

4.宣传教育。对各施工人员加强宣传教育，增强工人安全知识、自我防护意识。

五、组织机构及职责

1.项目部成立四级以上大风应急预案领导小组。

组长：张继平

副组长：金树东  吴玉俊

组员：窦春荣  齐凤杰  王立敏  赵一飞  党树学

2.成员职责

①组长：

（1）负责本项目部“预案”的制定修订；

（2）组建应急救援队伍，并组织实施；

（3）检查督促做好重大突发事件的预防措施和应急救援的各项准备工作；

（4）组织救援队伍实施救援行动；

（5）组织事故调查，总结应急救援工作。

②副组长：

协助组长做好应急救援的各项工作，组长因故不在时，代理组长职权。

③组员：

（1）现场组织人员负责组织小组其他成员进行抢险工作。

（2）协调人员负责对联系各相关单位，围护现场秩序。

（3）物资保障人员负责材料物资的准备，保管及维护，物资消耗后及时补充。

- 辽西北供水工程康平县净水厂

- 及给水管网建设工程项目部

- 2019年5月27日